СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РЕШЕНИЕ

26.09.2012г.                                             с. Калинино                                      № 22

Об исполнении Комплексной Программы Социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет

на 2012-2016 годы» за 1 полугодие 2012г.

Заслушав и обсудив представленный главой Калининского сельсовета отчет об исполнении Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет  на 2012-2016 годы» за 1 полугодие 2012 года, в соответствии ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 41 Устава муниципального образования Калининский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, Совет депутатов Калининского сельсовета

# РЕШИЛ:

# Утвердить отчет об исполнении Комплексной Программы Социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет на 2012-2016 годы» за 1 полугодие 2012 года.

# 1.Приложение №1 «Отчет об исполнении Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет  за 1 полугодие 2012 года.

# 2.Приложение №2 «Пояснительная записка о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет  за 1 полугодие 2012 года.

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

# Глава Калининского сельсовета                                                                  Демин А.И.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

Калининского сельсовета «Об исполнении

Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет за 1 полугодие 2012 года от 26.09.2012г.№22

Отчет

об исполнении Комплексной Программы социально-экономического

развития муниципального образования  Калининского сельсовета

Усть-Абаканского района Республики Хакасия

за 1 полугодие 2012 год

| № п/п | Направление (сфера) | Количество мероприятий | Плановый объем финансирования, за счет всех источников на 2012 год, тыс.руб. | Фактическое освоение за 1 полугодие 2012 год, тыс. руб. | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пплан | ффакт |  |  |  |
| 11 | ЦП "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год" | 11 | 11 | 125,0 | 110,1 | Ремонт памятников воинам ВОВ (изготовление мраморных табличек с надписями погибших воинов ВОВ) |
| 22 | ЦП "Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на период 2011-2014 годы" | 12 | 12 | 250,0 | 50,0 | Энергоаудит (СДК с.Калинино,СДК с.Калинино-2,СДК д.Чапаево) |
| 33 | ЦП «Развитие Физической культуры и спорта на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год" | 11 | 11 | 100,0 | 1,0 | Приобретение спорт- инвентаря и спортивной формы |
| 44 | ЦП«Профилактика правонарушений противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» | 11 | 11 | 60,0 |  | Трудоустройство подростков, подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей на временные работы во время каникул |
| 55 | ЦП«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» | 12 | 12 | 60,0 | 5,7 | Приобретение противопожарного инвентаря (лопаты, ведра и т.д) |
| 66 | ЦП «Чистая вода на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2017 годы» | 11 | 11 | 30,0 |  | Ремонт трубопровода, водонапорной башни |
| 77 | ЦП «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» | 11 | 11 | 30,0 | 22,9 | На приобретение компьютерной техники для работы опорного пункта д.Чапаево (ДНД) |
| 88 | Благоустройство: Расходы на содержание дорог, уличное освещение |  |  | 603,0 | 372,0 | Ямочный ремонт дорог, ремонт уличного освещения |
| 99 | Дома культуры: СДК с.Калинино СДК с.Калинино-2 СДК с.Чапаево |  |  | 563,5 | 181,3 | Ремонт клубов (ремонт бытовых комнат, сцены и т.д.) |
| Итого: |  |  | 1821,5 | 743,0 |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Калининского сельсовета «Об исполнении

Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет за 1 полугодие 2012 года от 26.09.2012г.№22

Пояснительная записка

по реализации Комплексной Программы социально-экономического развития

муниципального образования Калининский  сельсовет

Усть-Абаканского района Республики Хакасия

за 1 полугодие 2012 года

С 2012 года в Калининском сельсовете	 реализуется  «Комплексная Программа  социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет на 2012-2016 годы», утвержденная Советом депутатов Калининского сельсовета от 09.12.2011г.№ 37 с изменениями от 28.06.2012г.№13.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет на 2012-2016 годы является инструментом реализации стратегии развития данной территории.

Стратегическими целями развития муниципального образования Калининский сельсовет является:

- создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе социально-экономического развития территории;

- развитие рыночной инфраструктуры;

- повышение эффективного использования потенциала территории;

- повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов;

- укрепление собственной финансовой базы поселения;

- обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;

- содействие развитию малого предпринимательства.

План на  2012г.-1821,5 тыс.руб., в ходе выполнения программы за 1 полугодие 2012 года было исполнено -743,0 тыс.руб. что составило 40,7%

Основными направлениями работы за 1 полугодие 2012г. были:

1) По благоустройству: Ямочный ремонт дорог поселения план – 370 тыс.руб., исполнение на 01.07.2012г. – 224,6 тыс.руб.(60,7%);

На уличное освещение план – 233,0 тыс.руб., исполнено – 147,4 тыс.руб.(63,2%);

2) Ремонт сельских домов культуры ( монтаж и установка окон их ПВХ СДК с.Калинино, д.Чапаево, д.Чапаево - установка  дверей, ремонт сцены с.Калинино, ремонт бытовой комнаты д.Чапаево)  план – 563,5 тыс.руб., исполнено на 01.07.2012г. – 181,3 тыс.руб.(32,1%)

3) по ЦП «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2011-2014 годы» (изготовление энергопаспортов для 3-х СДК), план – 250 тыс.руб., исполнено на 01.07.2012г.–50,0 тыс.руб.(20%)

4)по ЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» (приобретение спортивного инвентаря, ремонт спортивных площадок) план – 100,0 тыс.руб. исполнено на 01.07.2012г. – 1,0 тыс.руб.(1%)

5) по ЦП «Профилактика правонарушений противодействие наркомании, терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» (планировалось на занятость несовершеннолетних  подростков в летний период) план – 60 тыс.руб., исполнено на 01.07.2012г. – 0,00 тыс.руб.

6)по ЦП «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012 год» план – 30 тыс.руб., исполнено – 22,9 тыс.руб.(76,3%)

7) по ЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 2012 год» (приобретение противопожарного инвентаря)   план – 60 тыс.руб., исполнено – 5,7 тыс.руб.(9,5%)

8) по ЦП «Чистая вода на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2017 годы» (ремонт трубопровода водонапорной башни, анализ питьевой воды) план – 30, тыс.руб., исполнено – 0,00 тыс.руб.

9) по ЦП «Вечная память на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2012год» (ремонт памятников на мемориале с.Калинино, д.Чапаево для ветерана ВОВ) план – 125,0 тыс.руб., исполнено – 110,1 тыс.руб.(88,%)

Глава Калининского сельсовета                                                                     А.И.Демин