СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# РЕШЕНИЕ

26.02.2013г.                                              с. Калинино                                      № 7

О рассмотрении Оценки эффективности долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2014 годы» за 2012 год

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.3 п.4 ст.36 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   (с последующими изменениями),Уставом муниципального образования Калининский сельсовет, Совет депутатов Калининского сельсовета,

# РЕШИЛ:

1.Принять к сведению Оценку эффективности долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2014 годы», исполненной за 2012 год. (согласно приложению)

4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на сайте поселения или в газете «Усть-Абаканские известия».

# Глава Калининского сельсовета                                                                  Демин А.И.

Приложение

к  решению Совета депутатов

Калининского сельсовета

от 26.02.2013г. № 7

Оценка эффективности долгосрочной  муниципальной  целевой  программы

«Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2014 годы»

По итогам реализации Программы   достигли следующих показателей социально-экономического развития поселения:

1.Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

2. Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения.

Реализованная программа также обеспечила создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

| № п/п | Наименование | Исполнение за 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | % исполнения к плану |
| 1 | МЦП «Энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования Калининский сельсовет на 2010-2014 годы» | 255,0 | 194,4 | 76,2% |
|  | Всего в том числе: |  |  |  |

1.Утепление зданий и сооружений казенных учреждений и  администрации Калининского сельсовета:

- установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

- уплотнение оконных и входных дверных проемов, установка доводчиков дверей;

- замена деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты;

- улучшение тепловой изоляции чердачных перекрытий;

- установка теплоотражающей инфракрасной пленки на окна.

Фактически израсходовано в 2012 году – 73355,20 руб. всего, в том числе:

51355,20 руб. – замена деревянных окон на стеклопакеты из ПВХ (2 шт.);

22000,00 руб. – замена дверей.

Фактически годовая экономия – 7,27 Гкал.

2.Проведение энергетического обследования по Администрации Калининского сельсовета.

Запланировано на данное мероприятие в 2012 году -  202700,0 руб.

Фактически израсходовано – 121011,83 руб.

80377,01 руб. – энергетическое обследование МКУК КДЦ «Центр» (ЦЛАТИ)

40634,82 руб. – обследование, изготовление энергопаспортов для МКУК КДЦ «Центр».

При проведении данных мероприятий были достигнуты поставленные цели и задачи по экономии топливно-энергетических ресурсов.

Необходимость энергетического обследования и составления энергопаспорта обусловлено требованиями Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Приказ Минэкономразвития России от 4 июня 2010 года № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Зам.гл.бухгалтера                                                                                     Е.В.Коптелина