| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АFБАН ПИЛТIРI АЙМАА ТАЗОБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIНIҢ УСТАF ПАСТАА | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30.03.2023 г. №  15-р

с. Калинино

О проведении работ по благоустройству

озеленению и наведению

санитарного порядка на территории

Калининского сельсовета.

В связи с окончанием зимнего периода и необходимостью проведения массовой весенней уборки, в целях повышения уровня благоустройства и содержания территорий Калининского сельсовета Усть-Абаканского района, развития инициативы жителей при проведении работ по благоустройству и санитарной очистке, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Калининский сельсовет, Правилами благоустройства и содержания территорий и строений Калининского сельсовета, утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельсовета от 31.05.2016 г. № 17 (с  изменениями от 31.03.2017 г. № 6)

1. Провести с 01 апреля по 01 июня 2023 года  двухмесячник  по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Калининский сельсовет;

2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов с. Калинино, д. Чапаево  Калининского сельсовета (далее Комиссия) (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов с. Калинино, д. Чапаево  Калининского сельсовета (приложение № 2).

4. Комиссии подвести итоги выполнения мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов с. Калинино, д. Чапаево  Калининского сельсовета

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, тары, свалок мусора, кладбищ. Привести в порядок   полосы отчуждения автомобильных дорог, дорожные знаки, в пределах населенных пунктов с. Калинино, д. Чапаево и установить границы прилегающих территорий за учреждениями, организациями.

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине – до оси проезжей части улицы.

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10- м. за тротуаром.

- на дорогах, подходах и подъездных путях к организациям, а также жилым застройкам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10 м. зеленую зону.

- на строительных площадках не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру.

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в радиусе не менее 10 метров.

6. Рекомендовать директору МБОУ «Калининская СОШ» - Сюняковой Ирине Анатольевне, директору МБОУ «Чапаевская СОШ» – Никоноровой Ольге Юрьевне, обеспечить активное участие учащихся  в проведении работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий с. Калинино, д. Чапаево.

7. Главному специалисту администрации Калининского сельсовета – Белошапкиной Н.Ю., главному специалисту администрации  Калининского -  сельсовета Гараниной А.С.:

-продолжить совместную работу по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок в частном секторе, их ликвидации с привлечением во всех случаях виновных к административной ответственности;

- продолжить разъяснительную работу с жителями частного сектора с. Калинино, д. Чапаево о необходимости  приобретения контейнеров для сбора и вывоза бытовых отходов, мусора  с последующей вывозкой на санкционированные свалки.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

9.Данное распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава

Калининского сельсовета                                                                        Сажин И.А.

Приложение № 1

к распоряжению главы администрации

Калининского сельсовета

от  30.03.2023 г. №   15-р

СОСТАВ

комиссии для координации работы по проведению работ

по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории  Калининского сельсовета

Председатель комиссии:

Гаранина А.С.–  главный специалист

администрации  Калининского сельсовета.

Члены комиссии:

-Белошапкина Н.Ю. – главный специалист администрации Калининского

сельсовета;

-Горючкина П.Я.-  техник-землеустроитель администрации

Калининского сельсовета;

- Католикова С.М.- директор МКУК «КДЦ «Центр»;

- Сюнякова И.А. – директор МБОУ «Калининская СОШ» (по согласованию);

- Никонорова О.Ю. –  директор МБОУ «Чапаевская СОШ» (по согласованию);

- Сяткина В.А – депутат Калининского сельсовета; (по согласованию);

- Ноздрина С.И. - депутат Калининского сельсовета; (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению главы администрации

Калининского сельсовета

от     30.03.2023 г. №  15-р

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ И НАВЕДЕНИЮ САНИТАРНОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИЯХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ Калининского сельсовета на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в надлежащее состояние памятников мемориальных комплексов и прилегающих территорий. | до 07.05.2023 г. | Горючкина П.Я. Белошапкина Н.Ю. Сюнякова И.А. Баранова Ю.Ю. |
| 2 | Санитарная уборка кладбищ | до 25.04.2023 г. | Горючкина П.Я. Белошапкина Н.Ю. |
| 3 | Уборка парков, скверов, газонов, территорий дошкольных и учебных заведений и территорий, закрепленных за организациями и предприятиями, находящихся на территории МО Калининский сельсовет. | В течение двухмесячника | Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности |
| 4 | Уборка придомовой территории, внутридомовых территорий. | В течение двухмесячника | Собственники домовладений |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников. Подготовка клумб и посадка цветов на территории, прилегающей к мемориальным комплексам, школам, детским садам, Домам культуры, ФАПам и организациям всех форм собственности. | В течение двухмесячника | Администрация, руководители учреждений, организаций всех форм собственности |
| 6 | Частичный ремонт и покраска остановок пассажирского транспорта. | В течение двухмесячника | Горючкина П.Я. Белошапкина Н.Ю. |
| 7 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников. | В течение двухмесячника | Сюнякова И.А. Горючкина П.Я. Гаранина А.С. Католикова С.М. |
| 8 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в том числе: частичный ремонт дорожных ограждений, тротуаров. | до 10.08.2023 г. | Гаранина А.С. Белошапкина Н.Ю. |
| 9 | Приведение дорожной разметки в нормальное состояние. Ревизия и при необходимости замена и установка дорожных знаков и указателей общественного транспорта. | До 10.06.2023г. | Гаранина А.С. Белошапкина Н.Ю. |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок. | до 01.09.2023 г. | Горючкина П.Я. Белошапкина Н.Ю. |